GESTÃO DE PROJETOS DE Inovação Na administração pública e estudo de caso da Secretaria DE FAZENDA do Estado de São Paulo
Autor: Francisco Matelli Matulovic (bolsista CNPq)
Orientador: Prof. Dr. Abraham Sin Oih Yu

---
INTRODUÇÃO
- Importância da inovação no setor público
- Justificativa
  - carência na literatura
- Objetivos do estudo
  - Identificar o processo de gestão de projetos de inovação no setor púb.
- Objeto
  - Metodologias de gestão de projeto de inovação no setor público
- Metodologia
  - Revisão da literatura e estudo de caso
- Caso escolhido
  - Desenvolvimento do projeto de inovação Nota Fiscal Paulista pela Secretaria Estadual de Fazenda do Estado de São Paulo, no anos de 2007 e 2008
- Pergunta da pesquisa
  - Como foi o processo de desenvolvimento do projeto de inovação NFP pela SEFAZ-SP?

---
PERGUNTAS
- Quais foram as principais abordagens metodológicas empregadas para a gestão do projeto NFP?
- Como foi a composição inicial dos times e o processo de desenvolvimento do sistema e software?
- Como o estudo de caso está relacionado com a literatura de (1) inovação em serviços, (2) avanços tecnológicas na administração tributária e (3) gestão de projetos no setor público utilizando-se a metodologias ágeis?

---
TÓPICOS SUGERIDOS
- REVISÃO DA LITERATURA
  - Inovação no setor e serviço público
  - Inovação na administração tributária
  - Metodologias de gestão de projeto de inovação no setor público
- ESTUDO DE CASO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
  - O processo de desenvolvimento do sistema NFP

---
TEMÁTICAS LITERAIS ATUAIS
Abordagens mais recentes utilizadas na literatura para o estudo da inovação no setor público
- Processo
  - Top-down
  - Fen. emer.
Contexto
- Estilo local de trabalho
- Pré-cond.
  - Impacto
  - Rep.
Pequenas decisões
Liderança

---
ESTUDO DE CASO
- Contexto
- Entrevistas
- Conclusões
  - Existem metodologias adequadas para a acelerar projetos de inovação no setor público, o sucesso da técnica de “improvisação” para isso.

---
CONCLUSÕES
- A literatura carece de estudos de projetos de inovação tecnológica com foco em processo no setor público. Tenta-se observar o desenvolvimento de projetos pela óptica da tradicional NPD, porém a literatura aponta a necessidade de abordagens específicas para o setor público. Portanto estudos que identifiquem lacunas nesta direção estão complementando e embasando uma nova direção na literatura com a utilização de novas abordagens do estudo da inovação no setor público.
- A pergunta problema ficou parcialmente respondida pela revisão da literatura e estudo de caso, uma vez que a carência de casos na literatura inviabiliza a comparação analítica e dentro da SEFAZ-SP o projeto estudado teve um escopo distintivo, o que também não permite conclusões definitivas. Porém entrevistados relataram que se fosse utilizado o método “tradicional” teria levado mais tempo.
  - Entretanto observa-se que a literatura de NPD é uma excelente base para o estudo da inovação no setor público, uma vez que identificou diversas abordagens de gestão que podem ser utilizadas também para a gestão de projetos no setor público, como no caso estudado, aonde a metodologia “experiencial” ou “improvisação” conseguiram acelerar o desenvolvimento do projeto, assim como relatado por entrevistados.

---
ETAPAS DO PROJETO
- Estudo de caso
  - 100%
- Revisão da literatura
  - 40%
- Redação
  - 30%
- Cronograma
  - 75%
- Revisão

---
CRONOGRAMA DA REDAÇÃO
- 21/dez
  - Versão 1 (est. 90 pag.)
    - Aprofundamento na literatura, avançando nas leituras e escrita da seção de revisão da literatura e caso principalmente
- 25/jan
  - Versão 2 (est. 120 pag.)
    - Aprofundamento na seção de metodologia, com descrição metodológica detalhada, com roteiro de entrevista e procedimentos adotados
- 29/fev
  - Versão 3 (est. 150 pag.)
    - Finalização das análises pela óptica da literatura adotada
    - Revisão final
Atualmente – 42 pag, desempenho 30 pag mês.

---
CRONOGRAMA ACADÊMICO
- 21 março
  - Defesa
- 20 abril
  - Correções sugeridas pela banca
- 20 maio
  - Submissão da versão final
- 20 junho
  - Versão impressa, de capa dura, confeccionada conforme manual
Atualmente – 42 pag, desempenho 30 pag mês.

---
LEITURAS TEMÁTICAS
Inovação no setor e serviço público
Inovação na administração tributária
Metodologias de gestão de projetos de inovação
- BEKKERS, 2007
- BRANDÃO, 2013
- FUGLSANG, 2010
- HARTLEY, 2005
- KOCH, 2006
- LEE, 2012
- MOORE, 2008
- PINCUS, 1974
- ALI, 2005
- BIRD, 2008
- DARONO, 2015
- GORDON, 2009
- SLEMROD, 1989
- PLUMLEY, 2005
- EISENHDT, 1995
- LOCH, 2008
- MOORMAN, 1998
- LINDBLOM, 1959
- LEYBOURNE, 2009
+ LEITURAS METODOLÓGICAS

---
REFERENCIAS
- Bekkers, V. (2007). Modernization, public innovation and information and communication technologies: The emperor’s new clothes? Information Polity, 12(3), 103–107.
- Brandão, S. M., & Bruno-Faria, M. de F. (2013). Inovação no setor público: análise da produção científica em periódicos nacionais e internacionais da área de administração. Rev. Adm. Pública, 47(1), 227–248.
- Fuglsang, L. (2010). Bricolage and invisible innovation in public service innovation. Journal of Innovation Economics & Management, 5(1), 67–87.
- Hartley, J. (2005). Innovation in governance and public services: Past and present. Public money and management, 25(1), 27–34.
- Koch, P., Cunningham, P., Schwabsky, N., & Hauknes, J. (2006). Innovation in the Public Sector: Summary and policy recommendations.
- Lee, S. M., Hwang, T., & Choi, D. (2012). Open innovation in the public sector of leading countries. Management Decision, 50(1), 147–162.
- Moore, M., & Hartley, J. (2008). Innovations in governance. Public Management Review, 10(1), 3–20. http://doi.org/10.1080/14719030701763161
- Pincus, J. (1974). Incentives for innovation in the public schools. Review of Educational Research, 113–144.

---
REFERENCIAS
- Ali, M., Shifa, A. B., Shimeles, A., & Woldeyes, F. (2015). Information technology and fiscal capacity in a developing country: evidence from Ethiopia. Recuperado de https://www.aeaweb.org/aea/2015conference/program/retrieve.php?pdfid=966
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2008). Technology and Taxation in Developing Countries: From Hand to Mouse. National Tax Journal, 791–821.
- Darono, A., & Irawati, D. (2015). Service innovation in the complex environment of tax administration: the Indonesian public sector perspective. International Journal of Innovation and Regional Development, 6(1), 102–123.
- Gordon, R., & Li, W. (2009). Tax structures in developing countries: Many puzzles and a possible explanation. Journal of Public Economics, 93(7-8), 855–866. http://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2009.04.001
- Plumley, A. H., & Steuerle, C. E. (2004). Ultimate objectives for the IRS: balancing revenue and service. The Crisis in Tax Administration, 311–346.
- Slemrod, J. (1989). Optimal taxation and optimal tax systems. National Bureau of Economic Research. Recuperado de http://www.nber.org/papers/w3038

---
REFERENCIAS
- Kathleen, E. (1995). Accelerating Adaptative Process: Product Innovation in the Global Computer Industry. Administrative Science Quarterly, 84–110.
- Leybourne, S. A. (2009). Improvisation and agile project management: a comparative consideration. International Journal of Managing Projects in Business, 2(4), 519–535. http://doi.org/10.1108/17538370910991124
- Lindblom, C. E. (1959). The science of“ muddling through”. Public administration review, 79–88.
- Loch, C. H., Solt, M. E., & Bailey, E. M. (2008). Diagnosing unforeseeable uncertainty in a new venture*. Journal of Product Innovation Management, 25(1), 28–46.
- Moorman, C., & Miner, A. S. (1998). The convergence of planning and execution: improvisation in new product development. Journal of Marketing, 62(3), 1–20.